ОСНОВЫ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА И ЕГО МЕТРОЛОГИЯ

Методические указания к выполнению курсовой работы (КР) и пункты задания КР

- Количество этапов курсовой работы и график сдачи	1

- Общая информация	2

- Предусловия (assumptions) для курсовой работы	2

- Ограничения (limitations) проекта	3

- Пункты задания курсовой работы 	4

- Рекомендации к структуре и оформлению отчёта	6

- Количество этапов курсовой работы и график сдачи

- Этап 1.

- на аудиторных занятиях с 6 по 10 октября 2025 г. получить разъяснения по содержанию, оформлению и правилам сдачи курсовой работы (КР);

- каждой учебной группе составить списки мини-групп (для работы над одним вариантом КР) и прислать преподавателю (шаблон списка предоставлен преподавателем);

- каждому студенту заполнить и подписать задание на КР и прислать в электронном виде преподавателю или загрузить в сборщик заданий на DL (шаблон задания выложен на страницу ресурсного курса на dl.spbstu.ru);

- срок для пунктов b и c – 13-16 октября 2025 г.

- Этап 2.

- выполнить пункты задания КР с 1-го по 4-й (см. раздел V данного документа) и оформить промежуточный отчет;

- на занятиях с 3 по 6 ноября 2025 г. показать и объяснить промежуточный отчет преподавателю, записать замечания, чтобы исправить их на этапе 3;

- если промежуточный отчет представляют не все участники мини-группы, то отсутствующие обязаны узнать у своих коллег про замечания и комментарии при сдаче промежуточного отчета.

- Этап 3.

- выполнить пункты задания КР с 5-го по 7-й (см. раздел V данного документа), исправить замечания, полученные на этапе 2, оформить итоговый отчет (рекомендации по оформлению отчета см. в разделе VI данного документа);

- на занятиях с 1 по 4 декабря 2025 г. показать и объяснить итоговый отчет преподавателю, ответить на вопросы, записать замечания (если будут), чтобы исправить их на этапе 4; итоговый отчет готовится каждым студентом индивидуально (!);

- при сдаче итогового отчета должны присутствовать все участники мини-группы.

- Этап 4.

- в итоговом отчете учесть замечания и комментарии, полученные на этапе 3, подготовить итоговый отчет, заполнить и подписать титульный лист отчета (шаблон титульного листа выложен на страницу ресурсного курса на DL);

- готовый отчет загрузить в сборщик отчетов на DL не позднее 15.12.2025.

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Пункты задания КР являются одинаковыми для всех студентов, при этом исходные данные вариантов отличаются (каждая мини-группа получает свои исходные данные, которые рассылаются отдельно для учебной группы).

- Поскольку исходные данные задания являются одинаковыми для участников мини-группы, то допускается совпадение содержания отчетов у этих студентов для пунктов 1, 2, 3 (см. раздел V данного документа). Остальные пункты задания должны быть выполнены и описаны самостоятельно.

- Количество участников мини-группы не более 3-х человек.

- Выполнение курсовой работы контролируется графиком сдачи промежуточного и итогового отчетов (см. раздел I данного документа).

- Итоговый отчёт в электронном виде сдаётся не позже указанного срока.

- Отчёт может быть возвращён студенту на доработку в случае его несоответствия предъявляемым требованиям к оформлению отчетов.

- Подбор источников информации для КР осуществляется студентом самостоятельно, пользуясь перечнем источников информации, рекомендованным к изучению дисциплины, и другими источниками. По просьбе студента преподаватель может порекомендовать дополнительную литературу по теме, а также оказать определенную методическую помощь.

- Преподаватель (руководитель КР) контролирует ход выполнения КР и соответствие срокам сдачи.

Студенты допускаются к сдаче курсовой работы в соответствии с указанными выше требованиями.

- ПРЕДУСЛОВИЯ (ASSUMPTIONS) для КУРСОВОЙ РАБОТЫ

- Модель жизненного цикла разработки программного продукта известна заранее  (Agile Scrum). Учитывайте заданную методологию разработки ПО при составлении плана работ, определении критериев качества, сдачи/приёмки этапов работ и других аспектов проекта.

- Предполагается, что вы участвуете в программном проекте, в рамках которого рабочий коллектив (project team) разрабатывает программный продукт (ПП) или его часть, интегрирует отдельные части ПП вместе или занимается переносом ПП на новую платформу, и т.п. Детали проекта описаны отдельно в исходных данных (рассылаются отдельно для каждой учебной группы).

- Предполагается, что студент/студентка выполняет роль Скрам мастера (Scrum Master) в проекте.

- Выполняя пункты задания КР, связанные с планированием, предполагается, что вы можете сразу составить базовый план-график проекта с указанием основных вех (milestones), а объем работы таков, что рабочая команда успевает выполнить проект в обозначенный срок.

- Предполагается, что квалификация персонала проекта (кроме одного стажера) является достаточной для выполнения поставленных задач; для повышения квалификации стажера требуется 1.5 рабочие недели самостоятельной учебы, что должно быть учтено при составлении плана работ проекта.

- Предполагается, что в проекте не должно возникать проблем, требующих привлечения руководства рангом выше, и все возникающие проблемы решаются коллективом проекта.

- ОГРАНИЧЕНИЯ (LIMITATIONS) ПРОЕКТА

Продолжительность проекта не может превышать 4 месяца (ограничение введено для того, чтобы список задач и количество итераций было не слишком большим). В отдельных исходных данных продолжительность проекта может быть указана меньше, чем 4 месяца.

Авансирование затрат проекта осуществляется спонсором (заказчиком) в объёме 80% от реальных затрат проекта. Это накладывает дополнительные ограничения при планировании работ, ресурсов, оценке рисков. Вы обязательно должны учесть этот факт в рисках проекта и написать предложения по смягчению таких рисков.

- ПУНКТЫ ЗАДАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (с пояснениями)

1. Цель программного проекта. Определите цель программного проекта, основываясь на деталях задания на курсовую работу (см. пример в разделе VI).

2. Ресурсы проекта. Предполагается, что проект представляет из себя start-up и вы сами определяете необходимые ресурсы для выполнения проекта и должны позаботиться об их наличии.

Термин «ресурсы» включает в себя основной набор ресурсов, требуемых для выполнения работ проекта:

- материальные (аппаратные средства, оборудование, помещения и их оснащение, и т.п.);

- инструментальные (набор необходимых для работы программных инструментов, сторонних библиотек, фреймворков, операционных систем, количество лицензий и т.п.);

- финансовые (заработная плата, налоги, оплата текущих расходов, оплата услуг по поддержке аппаратуры в рабочем состоянии, затраты на специалистов, непосредственно не создающих программный продукт, но влияющих на работу проекта в разные промежутки времени, резерв на непредвиденные ситуации и т.д.);

- штат проекта (количество постоянно работающих сотрудников и временно привлечённых специалистов, доля их участия в проекте);

- другие ресурсы, в зависимости от деталей задания (например, расходные материалы).

Пояснение: ответом на этот пункт задания должен быть перечень ресурсов, разбитых на категории, с указанием периода времени, в течение которого указанный ресурс требуется для проекта. Не указывайте конкретную величину финансовых ресурсов, а планируйте расходы в относительном выражении (%) по отношению к общему объёму средств на проект.

3. Жизненный цикл программного проекта.

- определите количество вех проекта (не менее 3-х);

- обоснуйте длительность рабочих спринтов;

- определите планируемое количество спринтов проекта;

- представьте общий вид ЖЦ проекта в графическом виде (в виде рисунка).

Естественными вехами проекта являются события ЖЦ проекта в виде готовности к разработке первого прототипа, готовность к интеграции частей программного продукта, промежуточный релиз ПП, итоговый выпуск (релиз) ПП.

Место расположения вех проекта в спринтах должно быть обязательно отмечено на рисунке.

Пояснения:

Веха — это определенный момент в жизненном цикле проекта, используемый для измерения прогресса в достижении конечной цели. [Вехи в управлении проектами используются в качестве сигнальных точек для даты начала/окончания проекта, внешних обзоров, проверки бюджета, представления основных результатов и т.д. 
Веха - это точка отсчета, которая отмечает важное событие или точку принятия решений в рамках проекта].

Рисунок может быть выполнен с помощью любого общедоступного инструмента для студентов и преподавателя. Возможно нарисовать рисунок с поясняющим текстом от руки и снимок такого рисунка поместить в отчет. При этом текст на рисунке должен быть чётким и различимым.

4. Составьте перечень работ (задач), учитывая все типы работ, которые будут выполняться в спринтах и укажите связи (зависимости) между задачами.

Описание отдельной работы (задачи) в списке должно содержать:

- подробную формулировку задачи с указанием в каком спринте она выполняется;

- длительность и трудоёмкость задачи (укажите в каких единицах измерения вы подсчитываете трудоёмкость задачи);

- исполнителя или исполнителей задачи;

- указание зависимостей между задачами (например, задача X не может быть выполнена раньше задачи Y; окончание задачи X должно быть синхронизировано с окончанием задач Y и Z, задачи N и F могут быть выполнены параллельно, и т.д.);

- другие атрибуты задачи, которые необходимы с вашей точки зрения.

Задачи, по окончании которых наступает определённая веха проекта, должны быть специальным образом помечены.

Предупреждение. В мини-группе студенты сами должны определить отрезок проекта, для которого описываются задачи. Может быть такое разделение: один студент описывает задачи от подготовительного спринта до первой вехи; второй студент описывает задачи, выполняющиеся между первой и второй вехой, третий студент описывает задачи между второй вехой и окончанием проекта.

5. Риски программного проекта.

Опишите риски программного проекта, которые находятся в зоне ответственности проектной команды и непосредственного руководства; укажите атрибуты выявленных рисков (с пояснением шкалы и граничных значений), перечислите ваши предложения по смягчению выявленных рисков.

Пояснение: пользуйтесь материалами соответствующей лекции.

Формулировки и атрибуты рисков должны быть применимы к конкретному рассматриваемому программному проекту, не описывайте абстрактные риски.

6. Критерии тестирования, отдельных спринтов и выпуска ПП

- сформулируйте критерии для отдельных спринтов, учитывая вехи проекта,

- отдельно сформулируйте критерии выпуска итоговой версии программного продукта (релиз ПП),

- сформулируйте критерии тестирования программного продукта на разных этапах разработки ПП.

Примеры формулировок критериев:

а) Программный продукт должен быть предоставлен заказчику не позже оговоренного срока <указывается конкретная дата>;

б) Все функциональные требования из <укажите источник требований> должны быть проверены тестами <конкретизируйте какими именно тестами> с <укажите каким результатом>;

в) Все основные сценарии работы (use cases) должны быть проверены тестами <укажите какими тестами>, которые должны быть успешно выполнены к моменту <укажите этап/фазу ЖЦ проекта>;

г) 100% интеграционных тестов должны быть успешно выполнены перед сдачей итоговой версии ПП;

д) интеграционные тесты должны обеспечить покрытие кода всех интерфейсов между компонентами ПП по критерию <укажите конкретный критерий покрытия>;

е) 100% регрессионных тестов должны быть успешно выполнены перед сдачей итоговой версии ПП, что демонстрирует отсутствие влияния новой функциональности ПП на существующую функциональность,

и т.д.

7. Метрики проекта.

Предложите метрики (не менее 4-х), по которым заказчик и руководство компании сможет контролировать ход выполнения работ проекта и которые соответствуют целям проекта.

Для каждой метрики должно быть указано:

- название метрики и цель введения данной метрики в проекте;

- в какие промежутки ЖЦ проекта будете собирать данные для метрики и что является источником данных для этой метрики;

- как будет вычисляться метрика на основе собранных данных;

- какой метод сбора данных для метрики будет используется (ручной или автоматизированный);

- частота анализа метрики на протяжении проекта или спринтов;

- обозначьте допустимые граничные значения на примере одной или двух метрик; выход значений метрики за границы допустимых значений будет сигнализировать, что проект отклоняется от плана;

- опишите действия, которые планируете предпринять для улучшения дел в проекте, если значения метрик выходят за допустимые пределы.

Пояснение: «Метрика - это мера, позволяющая получить численное значение некоторого свойства программного обеспечения или проекта, который его разрабатывает, а также отдельных артефактов проекта».

В контексте данного задания, метрика — это оценка, по которой можно судить о соблюдении графика проекта, соблюдении требований качества продукта, выполнении отдельных критериев сдачи спринтов/проекта и т.п.

- РЕКОМЕНДАЦИИ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Рекомендованный объем отчёта 15-20 страниц текста; отчет готовится в электронном виде, включая рисунки, графики и другие пояснительные материалы. Формат файлов: .doc, .docx, odt (.pdf формат допускается как дополнительный формат к перечисленным).

Титульный лист. Используйте шаблон титульного листа на DL. Тема курсовой работы должна совпадать с названием в задании на КР.

Структура и форматирование отчета.

Заголовки разделов и подразделов делайте нумерованными, для более удобной навигации по тексту. Ознакомьтесь с выдержками из ГОСТ 7.32-2017 (или более поздней редакции) об оформлении научных отчетов.

Отчёт по курсовой работе должен содержать следующее:

- титульный лист,

- пустая страница для последующей вставки скана задания на КР с подписями,

- содержание (оглавление),

- введение,

- основная часть (выполнение пунктов задания курсовой работы),

- заключение,

- список источников информации, использованных при работе над КР (Интернет-источники, статьи, книги, учебники, стандарты и др.),

- приложения (имеющие названия и нумерацию), если таковые имеются.

Не используйте активные гиперссылки в тексте отчёта. Все ссылки на источники информации должны быть собраны в отдельном разделе; в тексте ссылайтесь на номера строк этого раздела, например, [2], [5] и т.д. Оформляйте ссылки в соответствии с принятым в РФ стандартом.

Во введении формулируется цель курсовой работы и перечисляются задачи курсовой работы в соответствии с пунктами задания.

Пример цели курсовой работы (текст в угловых скобках должен быть заменён в соответствии с условиями конкретного варианта: «Основной целью курсовой работы является получение навыков организации и планирования работ и процессов в рамках проекта, <создающего/модифицирующего/интегрирующего... программный продукт или часть программного продукта в виде компоненты … (добавьте детали из задания на курсовую работу)>, с учетом выявленных рисков и сформулированных критериев сдачи  промежуточных и конечного результатов проекта.

Заключительный раздел отчёта КР является логическим завершением всей работы. В нём должны содержаться краткие выводы по всем разделам КР, а также предложения по дальнейшему улучшению рассматриваемой проблемы (планировании и организации выполнения программного проекта и др. аспекты).